大学生轻量化攻略游戏网站（试点简化版）

# 一、项目核心定位

参考SBTI测试“轻量化、无门槛、强体验”逻辑，搭建极简攻略游戏网站，无需注册登录，用户打开即可体验，核心目标是快速试点，验证产品在大学生群体中的流行潜力，聚焦“agent选择+记忆交互”核心，不冗余、不复杂。

# 二、核心体验流程（参考SBTI测试简洁逻辑）

打开网站 → 直接进入游戏主页（无任何注册、登录步骤）；

选择agent：5种贴合大学生的人设（温柔治愈、活泼元气、高冷慢热、文艺内敛、阳光运动），点击即可选定；

开始攻略：系统推送简易聊天场景，用户选择回复，agent记住聊天关键信息（本次体验有效），实时互动；

反馈与留存：实时显示好感度评分，支持简易反馈，关闭网站后临时记忆保留7天，再次打开可继续攻略。

# 三、核心功能（极简适配试点）

无门槛访问：无需注册、无需填写任何信息，打开即玩，降低尝试成本；

agent选择与记忆：5种固定人设，记住本次聊天关键信息，实现个性化交互；

简易交互：情景对话+好感度评分，操作简单，适配大学生快速体验需求；

试点数据统计：后台统计访问量、人均使用时长、agent偏好、反馈内容，用于判断流行潜力。

# 四、开发与试点计划（简化版）

开发周期：1个月（轻量化开发，聚焦核心功能，无需复杂模块）；

开发配置：前端1名、后端1名、AI算法1名（精简团队，快速落地）；

试点推广：1-2所高校，小范围推送（校园社群、小红书），招募100-200名学生体验；

潜力判断：根据访问量、人均使用时长、用户反馈，判断产品是否具备流行潜力，决定后续是否迭代。

# 五、核心技术（极简适配）

前端：Vue3+Vite，简易界面，适配手机、电脑端，重点优化打开速度；

后端：SpringBoot，极简数据库，存储agent人设、聊天记忆、试点数据；

AI：基于轻量化预训练模型，实现agent记忆与自然交互，降低开发成本。

# 六、预算与风险（简化版）

预算：12000-25000元（开发+服务器+试点推广，控制试错成本）；

核心风险：体验不流畅、用户参与度低；应对：上线前简单测试，试点期间快速收集反馈优化。

# 七、项目总结

参考SBTI测试的轻量化逻辑，打造“打开即玩、极简体验”的攻略游戏网站，聚焦核心功能，快速试点验证流行潜力，成本低、周期短、试错风险小，贴合“先看能否流行”的核心需求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)